Group #98

Miembros:

1. Arrans Vega Isabel
2. Bejerano Pozo, José Manuel
3. Beltrán Rabadán, Francisco Javier
4. Bwye Lera, Matthew
5. Colmenero Capote, Pablo
6. López Rosado, Guillermo

# Contenidos

[Contenidos 1](#_Toc72223365)

[Historial de versiones 2](#_Toc72223366)

[Semana 1 3](#_Toc72223367)

[1. Isabel Arrans Vega 3](#_Toc72223368)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 4](#_Toc72223369)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 5](#_Toc72223370)

[4. Matthew Bwye Lera 6](#_Toc72223371)

[5. Pablo Colmenero Capote 7](#_Toc72223372)

[6. Guillermo López Rosado 8](#_Toc72223373)

[Conclusiones de la semana 9](#_Toc72223374)

[Semana 2 10](#_Toc72223375)

[1. Isabel Arrans Vega 10](#_Toc72223376)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 11](#_Toc72223377)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 12](#_Toc72223378)

[4. Matthew Bwye Lera 13](#_Toc72223379)

[5. Pablo Colmenero Capote 14](#_Toc72223380)

[6. Guillermo López Rosado 15](#_Toc72223381)

[Conclusiones de la semana 16](#_Toc72223382)

# Historial de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 18/05/2021 | Creación inicial del documento. Incorporada la semana 1 completa y la planificación de la semana 2. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Semana 1

10/05/2021 -> 16/05/2021

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega | Análisis de Sonar Lint | Completado | Aparecieron, además de malos olores de nuestro código, algunos del framework, y no sabía si había que resolverlos también. |
|  | Corrección de malos olores | Completado |  |
| Informe de cambios | Iniciado, pero no concluido porque necesitaba mejorar el formato y esperar a que se hiciesen cambios al proyecto del anterior entregable para incluir los cambios |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo | Implementar los tests de shout | Tests creados, pero con algunos failures | Al no haber realizado el upgrade del framework, durante parte de la semana José Manuel no pudo avanzar bien. Matthew le ayudó y ya pudo trabajar bien |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | Implementar parte de los tests de task | Completado | Al principio no podía ejecutar las pruebas, pero luego se intentó probar a utilizar distintos métodos de ejecución y funcionó |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera | Implementar parte de los tests de task | Completado |  |
|  | Gestionar tareas y ramas en github | Completado |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote | Análisis de Sonar Lint | Completado |  |
|  | Corrección de malos olores | Completado |  |
| Informe de cambios | Iniciado, pero no concluido porque necesitaba mejorar el formato y esperar a que se hiciesen cambios al proyecto del anterior entregable para incluir los cambios |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Implementar tests de spamword | En progreso, falta aproximadamente un 30% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Conclusiones de la semana

Todas las tareas asignadas se han completado en mayor o menor medida. Lo que queda ahora es completar los reports, asegurarnos de que la página funciona bien, y hacer más pruebas para hacer el 60% de la cobertura y hacer algunos casos negativos que no se han completado esta semana.

# Semana 2

17/05/2021 -> 23/05/2021

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega | Lint report | Completado |  |
|  | Implementar parte de los tests de task | Completado |  |
| Averiguar cómo realizar casos negativos de tests que no utilicen la UI para llegar a situación de panic | Completado |  |
| Realizar tests negativos relacionados con la navegación (cambiar url de la página) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo | Asegurarse de que los tests están adecuadamente comentados | Completado |  |
|  | Tests negativos de la función de sign up |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | Informe de modelo de datos | Completado |  |
|  | Tests de dashboard |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera | Progress report | Completado |  |
|  | Corrección de failures de las pruebas de shout | Completado |  |
| Credential report |  |  |
| Expandir member report |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote | Corregir errores de traducción que existen en la página, y comprobar que la página funciona correctamente | Completado |  |
|  | Realizar el informe de los miembros de equipo | Completado, luego es extendido por Matthew |  |
| Actualizar changelog report |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Informe de modelo de funcionalidades |  |  |
|  | Workplan report |  |  |
| Budget report |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Conclusiones de la semana