Group #98

Miembros:

1. Arrans Vega Isabel
2. Bejerano Pozo, José Manuel
3. Beltrán Rabadán, Francisco Javier
4. Bwye Lera, Matthew
5. Colmenero Capote, Pablo
6. López Rosado, Guillermo

# Contenidos

[Contenidos 1](#_Toc70238467)

[Historial de versiones 3](#_Toc70238468)

[Semana 1 4](#_Toc70238469)

[1. Isabel Arrans Vega 4](#_Toc70238470)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 5](#_Toc70238471)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 6](#_Toc70238472)

[4. Matthew Bwye Lera 7](#_Toc70238473)

[5. Pablo Colmenero Capote 8](#_Toc70238474)

[6. Guillermo López Rosado 9](#_Toc70238475)

[Conclusiones de la semana 10](#_Toc70238476)

[Semana 2 11](#_Toc70238477)

[1. Isabel Arrans Vega 11](#_Toc70238478)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 12](#_Toc70238479)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 13](#_Toc70238480)

[4. Matthew Bwye Lera 14](#_Toc70238481)

[5. Pablo Colmenero Capote 15](#_Toc70238482)

[6. Guillermo López Rosado 16](#_Toc70238483)

[Conclusiones de la semana 17](#_Toc70238484)

[Semana 3 18](#_Toc70238485)

[1. Isabel Arrans Vega 18](#_Toc70238486)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 19](#_Toc70238487)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 20](#_Toc70238488)

[4. Matthew Bwye Lera 21](#_Toc70238489)

[5. Pablo Colmenero Capote 22](#_Toc70238490)

[6. Guillermo López Rosado 23](#_Toc70238491)

[Conclusiones de la semana 24](#_Toc70238492)

[Semana 4 25](#_Toc70238493)

[1. Isabel Arrans Vega 25](#_Toc70238494)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 26](#_Toc70238495)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 27](#_Toc70238496)

[4. Matthew Bwye Lera 28](#_Toc70238497)

[5. Pablo Colmenero Capote 29](#_Toc70238498)

[6. Guillermo López Rosado 30](#_Toc70238499)

[Conclusiones de la semana 31](#_Toc70238500)

[Semana 5 32](#_Toc70238501)

[Nota extra 32](#_Toc70238502)

[1. Isabel Arrans Vega 32](#_Toc70238503)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 33](#_Toc70238504)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 34](#_Toc70238505)

[4. Matthew Bwye Lera 35](#_Toc70238506)

[5. Pablo Colmenero Capote 36](#_Toc70238507)

[6. Guillermo López Rosado 37](#_Toc70238508)

[Conclusiones de la semana 38](#_Toc70238509)

# Historial de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 28/03/2021 | Creación inicial del documento. Incorporada la semana 1 completa y la planificación de la semana 2 |
| 2 | 29/03/2021 | Ampliación de planes de la semana 2 e inclusión de progresiones y problemas encontrados |
| 3 | 25/04/2021 | Añadidas semanas 3, 4 y 5 |
|  |  |  |

# Semana 1

21/03/2021 -> 28/03/2021

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega | Hacer la base del documento “Workgroup Report” | Base del “Workgroup Report” terminada | Ninguno |
|  | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Proyecto sobre el que trabajar reimportado | El proyecto no estaba bien subido, y eso hizo que tuviese que esperar a que se arreglase el problema. Además, otras asignaturas hicieron que tuviera menos tiempo para trabajar en la funcionalidad de shout |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Proyecto sobre el que trabajar reimportado | Hubo problemas con el proyecto ya que no estaba bien subido, pero una vez el manager corrigió el error, todo pareció funcionar de nuevo |
|  |  | Funcionalidad de shout reimplementada con éxito |  |
|  | Detección de ciertos aspectos que después se resaltaron en la reunión |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Proyecto sobre el que trabajar reimportado | Ninguno |
|  |  | Funcionalidad de shout reimplementada con éxito |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera | Actualizar proyecto de github | El proyecto que está actualmente subido a github está funcional y sin problemas | Al principio se subió mal, y no se podía trabajar sobre él. Matthew volvió a intentarlo, esta vez con éxito |
|  | Gestionar tareas y ramas en github | Tareas y ramas creadas y asignadas | Ninguno |
| Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Implementó el modelo, rehízo el uml y otra serie de códigos, pero no todo. Comprobó todo con las diapositivas y probó a cambiar algunos aspectos del código para asegurarse de que lo entendía | Ninguno |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Proyecto sobre el que trabajar reimportado | Ninguno |
|  |  | Funcionalidad de shout reimplementada con éxito |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Crear las bases de la agenda económica, “Budget Report” | Documento creado | Ninguno |
|  | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | No se realizó. Queda pendiente para la próxima semana |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Conclusiones de la semana

En esta primera semana el objetivo era subir el proyecto a github, que todo el mundo lo importase, y que todo el mundo hiciera la tarea de shout, con dos objetivos en mente:

1. Asegurarse de que la importación ha funcionado, y si no ha funcionado, avisar para solucionarse cuanto antes.
2. Aprender a implementar entidades con sus funcionalidades.

En general todos han cumplido esto, y la semana concluye con un avance en el equipo más que en el proyecto.

# Semana 2

28/03/2021 -> 04/04/2021

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega | Implementación de la funcionalidad de listado de la entidad task, para usuarios anónimos | Completo | No existe desplegable para acceder a la vista sin cambiar manualmente la url. |
|  | Implementación de desplegables en la vista para acceder a las distintas vistas de la página | Completo |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo | Implementación del model, el uml y la primera población de la base de datos de la entidad task, para usuarios anónimos | Completo | Inseguridad a la hora calificar ciertos atributos |
|  | Comprobación del funcionamiento de “shout” | Completado |  |
| Comprobación del funcionamiento de “task” | Completado, donde rectificó los problemas encontrados al implementar task |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | Implementación de la funcionalidad shout para usuarios administradores | Completo | Pequeño problema al intentar iniciar sesión con la cuenta de administrador |
|  |  |  | No está hecho el desplegable que permite acceder a las vistas sin cambiar manualmente la url. |
| Investigar cómo implementar restricciones y comportamientos de las vistas y controladores para distintos usuarios | Completo, dio una serie de apuntes y propuestas adicionales en base a lo descubierto |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera | Actualización de tareas y ramas en github | Completado |  |
|  | Creación del “Progress Report” | Completado |  |
| Revisar transparencias de próximas clases para adelantar temario y podérselo explicar al resto del grupo, anticipándonos a la asignatura | Completado | Necesitó revisar la funcionalidad del mapped by. Además, quería aclarar más sus explicaciones para futuras reuniones |
| Validaciones simples de la funcionalidad “task” | Completado |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote | Implementación de la funcionalidad de creado de la entidad task, para usuarios anónimos | Completado | Pensó que esta tarea dependía de la tarea de crear una task, tarea que tenía Isabel, por lo que tardó más en hacer esta tarea |
|  | Investigar cómo implementar restricciones y comportamientos de las vistas y controladores para distintos usuarios | Lo intentó, pero no logró encontrar información útil |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase (atrasado de la semana anterior) | Completado | Tuvo problemas operando con el framework (como era de esperar, ya que esta tarea era para aprender a manejar las herramientas vistas en clase) |
|  | Implementación de la funcionalidad task para usuarios administradores | Completado | Tuvo problemas operando con el framework (como era de esperar, ya que esta tarea era para aprender a manejar las herramientas vistas en clase) |
| Implementación de la funcionalidad task y shout para usuarios autenticados | No completado, se hará en la próxima semana |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Conclusiones de la semana

Esta vez el objetivo era de nuevo hacer un pequeño avance en el proyecto asegurándonos de no dejar a nadie atrás. El motivo por el que decidimos hacer esto fue porque no había demasiado contenido complejo en las diapositivas a estas alturas, por lo que vimos preferible mejorar el entendimiento del framework antes que tratar de implementar cosas aún no vistas en clase. A excepción de Guillermo López, todos han terminado sus tareas, y él completó la mayoría.

# Semana 3

04/04/2021 -> 11/04/2021

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Implementación de la funcionalidad task y shout para usuarios autenticados | No completado, se hará en la próxima semana |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Conclusiones de la semana

Para esta semana decidimos no avanzar en DP para esperar a que hubiese más información en las transparencias de clase, y en su lugar avanzar en otras asignaturas. Al final de la semana ya vimos que había muchas cosas nuevas que implementar, por lo que decidimos optar por otra mecánica de trabajo para las próximas semanas, donde cada miembro tendría tareas más grandes, y que ahora se priorizase el avance del proyecto por encima del avance del grupo. Guillermo López aún no completó la tarea que tenía pendiente.

# Semana 4

11/04/2021 -> 18/04/2021

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega | Ordenar y filtrar las listas de task y shout siguiendo los requisitos indicados | No completado, pero sí empezado, se hará en la próxima semana | No podía ejecutar la aplicación, problema que se solucionó en la misma reunión. No estaba poniendo el puerto adecuado porque en algún momento alguien cambió el puerto de 8080 a 8081. |
|  | Mostrar workplan | No completado, se hará en la próxima semana | Además del problema anterior, esta tarea dependía de la de José Manuel. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo | Crear el tipo de usuario Manager | Completado | No podía comprobarlo, o bien porque no estaba bien implementado o bien porque había algún otro problema particular. Matthew, habiendo completado su tarea, ayudó a José Manuel, y manager terminó implementado. |
|  | Crear la entidad de Workplan (incluyendo formulario de creación y listado) | No completado, pero sí empezado, se hará en la próxima semana | José Manuel siguió las diapositivas, y esperaba haber implementado algo que funcionase, pero no ejecutaba la aplicación. Matthew le ayudó en esta tarea también. José Manuel cometió un error con el usuario creador del workplan. Quedó en un estado ejecutable, y los workplan aparecen en la base de datos, lo que falta por hacer es el listado y el formulario de creación. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | Dashboard de admin para tasks | No completado, pero sí empezado, se hará en la próxima semana |  |
|  | Ordenar y filtrar las listas de workplan | No completado, se hará en la próxima semana | Esta tarea dependía de la tarea de José Manuel. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera | Mostrar task | Completado | No conocía qué url tenía que poner para acceder a la vista. Solucionó este problema el mismo día en el que se notificó el problema. |
|  | Dashboard y chart de admin para los workplans | No completado, se hará en la próxima semana | Esta tarea era dependiente de la tarea de José Manuel, por lo que no podía empezarla hasta que José Manuel terminase la suya. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote | Entidad de spamword | No completado, se hará en la próxima semana |  |
|  | Cambiar el nombre del proyecto, el logo, el banner, etc para que se ajuste a Acme Planner | No completado, se hará en la próxima semana |  |
| Mejorar la vista de la lista de tasks | No completado, se hará en la próxima semana |  |
| Creación de un readme para especificar ciertos aspectos de nuetro proyecto | No completado, se hará en la próxima semana |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Implementación de la funcionalidad task y shout para usuarios autenticados | No completado, se hará en la próxima semana |  |
|  | Actualizar informe de planificación | No completado, se hará en la próxima semana |  |
| Actualizar informe de presupuesto | No completado, se hará en la próxima semana |  |
| Hacer que en el formulario de creación de task haya un checkbox para determinar si es pública o no en lugar de un cuadro de texto | No completado, se hará en la próxima semana |  |
| Borrar los archivos de Acme-Jobs que se encuentran en nuestro proyecto | No completado, se hará en la próxima semana |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Conclusiones de la semana

En esta semana teníamos algunas tareas de otras asignaturas, y no podíamos dedicar demasiado tiempo a DP2, por eso no se completaron todas las tareas. Pablo Colmenero y Guillermo López debieron al menos haber empezado las suyas. Se seguiría la misma distribución de tareas para la siguiente semana, donde todos tienen algo que hacer independientemente de las tareas de otros excepto Matthew, que de todas formas ayudaría al resto con sus tareas.

Si todo saliera bien, podrían terminar las funcionalidades la semana que entra, y tener luego otra semana de comprobaciones.

# Semana 5

18/04/2021 -> 25/04/2021

### Nota extra

En esta semana el miércoles (día 20 de Abril) se nos notificó que el lunes teníamos una sesión de follow-up (ya venía en el calendario, pero no los detalles de la misma). Debíamos preparar una versión estable del proyecto para esta fecha (día 26 de Abril). Decidimos congelar todas las tareas no relacionadas con el rango C, y presentar el rango C este lunes.

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega | Ordenar y filtrar las listas de task y shout siguiendo los requisitos indicados | Completado | Isabel tardó mucho en descubrir que necesitaba hacer un Custom Command para completar su tarea. En el momento en el que, junto a Matthew y Francisco Javier, descubrió esto, completó la tarea. |
|  | Mostrar workplan | Congelado, se hará en la próxima semana |  |
| Revisión de la página web antes del follow-up | Completado |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo | Crear la entidad de Workplan (incluyendo formulario de creación y listado) | Congelado, se hará en la próxima semana |  |
|  | \*Nota: La idea era que José Manuel avanzase la tarea congelada, ya que hará falta para la semana siguiente, pero tenía muchas tareas de otras asignaturas y además ha sido el que más horas había dedicado a DP2 hasta esta semana, por lo que el grupo decidió no asignarle más tareas de momento. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | Dashboard de admin para tasks | Completado, aunque algunos datos no están terminados | En general tuvo problemas con el framework, y luego no supo calcular ciertos datos que el dashboard debía mostrar. |
|  | Ordenar y filtrar las listas de workplan | Congelado, se hará en la próxima semana |  |
| Revisión de la página web antes del follow-up | Completado |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera | Dashboard y chart de admin para los workplans | Congelado, se hará en la próxima semana |  |
|  | Revisión de las tareas de los demás, realizar el merge a master y verificar que todo funciona | Completado |  |
| Revisión de la página web antes del follow-up | Completado |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote | Entidad de spamword | Congelado, se hará en la próxima semana |  |
|  | Cambiar el nombre del proyecto, el logo, el banner, etc para que se ajuste a Acme Planner | Completado | Gran parte de esta tarea la realizó Isabel tras terminar con su tarea de ordenación y filtrado |
| Mejorar la vista de la lista de tasks | Completado, pero no por él | Esta tarea entera la hizo Isabel mientras trabajaba en el filtrado y ordenación, ya que necesitaba una vista mínimamente buena para poder trabajar sobre ella. |
| Creación de un readme para especificar ciertos aspectos de nuetro proyecto | Completado |  |
| Revisión de la página web antes del follow-up | Completado |  |
| Asegurarse de que todas las tareas del D01 aplicables al D02 estén hechas | Completado |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Implementación de la funcionalidad task y shout para usuarios autenticados | Completado | Gran parte de esto fue completado por Isabel y Matthew durante sus tareas |
|  | Actualizar informe de planificación | Completado |  |
| Actualizar informe de presupuesto | Completado |  |
| Hacer que en el formulario de creación de task haya un checkbox para determinar si es pública o no en lugar de un cuadro de texto | Completado |  |
| Borrar los archivos de Acme-Jobs que se encuentran en nuestro proyecto | Completado |  |
| Revisión de la página web antes del follow-up | Completado |  |
|  |  |  |

### Conclusiones de la semana

Esta semana ha sido difícil, hemos tenido que adelantar muchas cosas de forma muy perfecta teniendo muchísimo trabajo la siguiente semana. Matthew ha avisado a Pablo y a Guillermo que en la próxima semana, aunque tengan exámenes, deben compensar sus negligencias con la asignatura de DP2. José Manuel debe avanzar también junto al resto la semana siguiente. El principal objetivo de la semana, tener el rango C terminado, ha sido completado, pero es innegable que se debe avanzar mucho más durante esta semana si se espera llegar al rango A.

El grupo aún está debatiendo si debemos aspirar al rango A o no, se decidirá durante el follow-up.