Group #98

Miembros:

* Arrans Vega Isabel
* Bejerano Pozo, José Manuel
* Beltrán Rabadán, Francisco Javier
* Bwye Lera, Matthew
* Colmenero Capote, Pablo
* López Rosado, Guillermo

# Contenidos

[Contenidos 1](#_Toc67926037)

[Semana 1 3](#_Toc67926038)

[1. Isabel Arrans Vega 3](#_Toc67926039)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 4](#_Toc67926040)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 5](#_Toc67926041)

[4. Matthew Bwye Lera 6](#_Toc67926042)

[5. Pablo Colmenero Capote 7](#_Toc67926043)

[6. Guillermo López Rosado 8](#_Toc67926044)

[Semana 2 9](#_Toc67926045)

[1. Isabel Arrans Vega 9](#_Toc67926046)

[2. José Manuel Bejerano Pozo 10](#_Toc67926047)

[3. Francisco Javier Beltrán Rabadán 11](#_Toc67926048)

[4. Matthew Bwye Lera 12](#_Toc67926049)

[5. Pablo Colmenero Capote 13](#_Toc67926050)

[6. Guillermo López Rosado 14](#_Toc67926051)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 28/03/2021 | Creación inicial del documento. Incorporada la semana 1 completa y la planificación de la semana 2 |
| 2 | 29/03/2021 | Ampliación de planes de la semana 2 e inclusión de progresiones y problemas encontrados |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Semana 1

21/03/2021 -> 28/03/2021

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega | Hacer la base del documento “Workgroup Report” | Base del “Workgroup Report” terminada | Ninguno |
|  | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Proyecto sobre el que trabajar reimportado | El proyecto no estaba bien subido, y eso hizo que tuviese que esperar a que se arreglase el problema. Además, otras asignaturas hicieron que tuviera menos tiempo para trabajar en la funcionalidad de shout |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Proyecto sobre el que trabajar reimportado | Hubo problemas con el proyecto ya que no estaba bien subido, pero una vez el manager corrigió el error, todo pareció funcionar de nuevo |
|  |  | Funcionalidad de shout reimplementada con éxito |  |
|  | Detección de ciertos aspectos que después se resaltaron en la reunión |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Proyecto sobre el que trabajar reimportado | Ninguno |
|  |  | Funcionalidad de shout reimplementada con éxito |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera | Actualizar proyecto de github | El proyecto que está actualmente subido a github está funcional y sin problemas | Al principio se subió mal, y no se podía trabajar sobre él. Matthew volvió a intentarlo, esta vez con éxito |
|  | Gestionar tareas y ramas en github | Tareas y ramas creadas y asignadas | Ninguno |
| Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Implementó el modelo, rehízo el uml y otra serie de códigos, pero no todo. Comprobó todo con las diapositivas y probó a cambiar algunos aspectos del código para asegurarse de que lo entendía | Ninguno |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | Proyecto sobre el que trabajar reimportado | Ninguno |
|  |  | Funcionalidad de shout reimplementada con éxito |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Crear las bases de la agenda económica, “Budget Report” | Documento creado | Ninguno |
|  | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase | No se realizó. Queda pendiente para la próxima semana |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Semana 2

28/03/2021 -> 04/04/2021

## Isabel Arrans Vega

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Isabel Arrans Vega | Implementación de la funcionalidad de listado de la entidad task, para usuarios anónimos | Completo | No existe desplegable para acceder a la vista sin cambiar manualmente la url. |
|  | Implementación de desplegables en la vista para acceder a las distintas vistas de la página |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## José Manuel Bejerano Pozo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| José Manuel Bejerano Pozo | Implementación del model, el uml y la primera población de la base de datos de la entidad task, para usuarios anónimos | Completo | Inseguridad a la hora calificar ciertos atributos |
|  | Comprobación del funcionamiento de “shout” |  |  |
| Comprobación del funcionamiento de “task” |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Francisco Javier Beltrán Rabadán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | Implementación de la funcionalidad shout para usuarios administradores | Completo | Pequeño problema al intentar iniciar sesión con la cuenta de administrador |
|  |  |  | No está hecho el desplegable que permite acceder a las vistas sin cambiar manualmente la url. |
| Investigar cómo implementar restricciones y comportamientos de las vistas y controladores para distintos usuarios |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Matthew Bwye Lera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Matthew Bwye Lera | Actualización de tareas y ramas en github | Completado |  |
|  | Creación del “Progress Report” | Completado |  |
| Revisar transparencias de próximas clases para adelantar temario y podérselo explicar al resto del grupo, anticipándonos a la asignatura | Completado | Necesitó revisar la funcionalidad del mapped by. Además, quería aclarar más sus explicaciones para futuras reuniones |
| Validaciones simples de la funcionalidad “task” |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pablo Colmenero Capote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Pablo Colmenero Capote | Implementación de la funcionalidad de creado de la entidad task, para usuarios anónimos |  |  |
|  | Investigar cómo implementar restricciones y comportamientos de las vistas y controladores para distintos usuarios |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Guillermo López Rosado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aleatorio US** | **Planes** | **Progreso** | **Problemas** |
| Guillermo López Rosado | Implementar la funcionalidad de shout como se ha visto en clase (atrasado de la semana anterior) |  |  |
|  | Implementación de la funcionalidad task para usuarios administradores |  |  |
| Implementación de la funcionalidad task y shout para usuarios autenticados |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |