|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Title | Short Description | Worker | Start Date | End Date | Hours |
| Planning Report Base | Crear una base para el ítem 1 (planning report) con primeras tareas asignadas | Isabel Arrans | 24/3/2021 | 24/3/2021 | 0.5 |
| Budget | Estimación precio/horas del trabajo del grupo | Guillermo López | 24/3/2021 | 24/3/2021 | 0.5 |
| Progress Report | Información sobre el progreso de las tareas sobre lo previsto en las reuniones. | Matthew Bwye | ¿? | ¿? | 3-4 |
| Funcionalidad Shout | Repasar y realizar los pasos de la clase de laboratorio del 22/3/21 | Todos | 22/3/21 | 24/3/21 | 2 cada uno |
| Funcionalidad Task | Implementar la funcionalidad de las tareas | ¿? | 24/3/21 | 31/3/21 | 3-4 |
| Check level C | Comprobar que las tareas necesarias para nivel C se cumplen | ¿? | 31/3/21 | ¿? | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Work Plan G2-98**