**Work Plan G2-98**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Title | Short Description | Worker | Start Date | End Date | Hours |
| Planning Report Base | Crear una base para el ítem 1 (planning report) con primeras tareas asignadas | Isabel Arrans | 24/3/21 | 24/3/21 | 0.5 |
| Budget | Estimación precio/horas del trabajo del grupo | Guillermo López | 24/3/21 | 24/3/21 | 0.5 |
| Progress Report | Información sobre el progreso de las tareas sobre lo previsto en las reuniones. | Matthew Bwye | 24/3/21 | 4/5/21 | 4 |
| Funcionalidad Shout | Repasar y realizar los pasos de la clase de laboratorio del 22/3/21 | Todos | 22/3/21 | 24/3/21 | 2 |
| Funcionalidad Task | Implementar la funcionalidad de las tareas | José Manuel Bejarano | 24/3/21 | 31/3/21 | 3 |
| Check level C | Comprobar que las tareas necesarias para nivel C se cumplen | Todos | 31/3/21 | 4/5/21 | 2 |
| Task Anonymous | Implementar las tareas para el rol Anonymous | Pablo Colmenero y Matthew Bwye | 24/3/21 | 2/4/21 | 1 |
| Shout Administrator | Implementar los shouts para el rol Anonymous | Francisco Javier Beltrán | 24/3/21 | 29/3/21 | 1 |
| Task Administrator | Implementar las tareas para el rol Administrator | Guillermo López | 24/3/21 | 2/4/21 | 1 |
| Drop Downs | Incluir enlaces en los menús desplegables de la página | Isabel Arrans | 29/3/21 | 2/4/21 | 1.5 |
| Update Attributes in Task | Actualizar los atributos de la entidad tareas | José Manuel Bejarano | 29/3/21 | 2/4/21 | 0.5 |
| Check Task Functionality | Probar la funcionalidad de tareas | José Manuel Bejarano | 29/3/21 | 2/4/21 | 0.25 |
| Check Shout Functionality | Probar la funcionalidad de shouts | José Manuel Bejarano | 29/3/21 | 2/4/21 | 0.25 |
| Task Validation | Implementar validaciones en la creación de tareas | Matthew Bwye | 29/3/21 | 2/4/21 | 0.5 |
| Shout Authenticated | Implementar los shouts para el rol Authenticated | Guillermo López | 29/3/21 | 23/4/21 | 1 |
| Task Authenticated | Implementar las tareas para el rol Authenticated | Guillermo López e Isabel Arrans | 29/3/21 | 23/4/21 | 1 |
| Improve Task Listing View | Mejorar la página del listado de las tareas | Pablo Colmenero | 11/4/21 | 23/4/21 | 1 |
| Checkbox For Task Creating Form | Implementar un checkbox en el formulario de creación de tareas | Guillermo López | 11/4/21 | 23/4/21 | 0.5 |
| Manager Principal | Crear el rol Manager | José Manuel Bejarano | 11/4/21 | 18/4/21 | 1.5 |
| Project Name, Banner and Image | Cambiar el nombre del proyecto, banner y la imagen en la página | Pablo Colmenero | 11/4/21 | 21/4/21 | 0.5 |
| Update Budget Report | Actualizar el budget report con las nuevas tareas | Guillermo López | 11/4/21 | 25/4/21 | 1 |
| Update Planning Report | Actualizar el planning report con las nuevas tareas | Guillermo López | 11/4/21 | 25/4/21 | 1 |
| Order And Filter Task And Shout Listing | Implementar la posibilidad de ordenar o filtrar las listas de tareas y shouts | Isabel Arrans | 11/4/21 | 21/4/21 | 2 |
| Show Task Details | Crear la vista de detalles de una tarea e implementarla | Matthew Bwye | 11/4/21 | 21/4/21 | 1 |
| Admin’s Dashboard | Crear la vista dashboard con detalles extra sobre las tareas e implementarla para el rol de administrador | Francisco Javier Beltrán | 11/4/21 | 18/4/21 | 1.5 |
| Spamword entity, update form, listing and view | Crear la entidad Spamword para controlar las palabras prohibidas en la página, además de implementar la posibilidad de crearlas y ver el listado | Guillermo López | 11/4/21 | 30/4/21 | 1 |
| Workplan entity, creation form, listing and view | Crear la entidad workplan e implementar la posibilidad de crearlos y verlos para roles concretos | José Manuel Bejarano | 11/4/21 | 21/4/21 | 1 |
| Order And Filter Workplan Listing | Implementar la posibilidad de ordenar o filtrar la lista de workplans | Francisco Javier Beltrán | 11/4/21 | CONGELADA | 2 |
| Show Workplan Details | Crear e implementar la vista de detalles de un workplan | Isabel Arrans | 11/4/21 | CONGELADA | 1 |
| Admin’s Dashboard And Chart (workplan information) | Crear la vista dashboard con detalles extra sobre los workplans e implementarla para el rol de administrador | Matthew Bwye | 11/4/21 | CONGELADA | 2 |
| Readme File Update | Actualizar el archivo readme con nuevos datos sobre el proyecto | Pablo Colmenero | 18/4/21 | 21/4/21 | 0.5 |
| Delete Acme-Jobs Classes | Borrar los archivos pertenecientes al proyecto inicial Acme-Jobs, los cuales no se usan en nuestro proyecto | Guillermo López | 18/4/21 | 25/4/21 | 3 |
| Validation Of Moments Of Task | Implementar una validación para que el momento de la tarea que se crea sea coherente | Pablo Colmenero | 21/4/21 | 25/4/21 | 1 |
| Fraction That Represents The Minutes Of The Task Workload | Implementar un atributo para mostrar los minutos que tiene una tarea de carga además de las horas (ejemplo: 3 horas y 20 minutos) | Matthew Bwye | 21/4/21 | 23/4/21 | 1 |
| Validation Of Number Of Hours Of A Workload | Implementar una validación para que el tiempo de carga de una tarea no sobrepase el tiempo estimado | Matthew Bwye | 21/4/21 | 23/4/21 | 0.5 |
| Update And Delete Tasks | Implementar la opción de actualizar datos o borrar una tarea | José Manuel Bejarano | 21/4/21 | 23/4/21 | 1.5 |
| Checking the Website | Comprobar el funcionamiento de la página | Pablo Colmenero, Isabel Arrans, Matthew Bwye y Francisco Javier Beltrán | 23/4/21 | 25/4/21 | 0.5 |
| Making Sure Delivery1 Documents Are Done | Comprobar que todos los documentos del entregable 1 están correctos | Pablo Colmenero | 21/4/21 | 25/4/21 | 0.5 |
| Move Manager package to roles | Mover los archivos al paquete correcto | Matthew Bwye | 25/4/21 | 30/4/21 | 1 |
| Update planning report | Actualizar el planning report | Guillermo López | 25/4/21 | 4/5/21 | 0.5 |
| Chart of workplan | Mostrar la tabla con los datos del workplan | Francisco Javier Beltrán | 25/4/21 | CONGELADA | 1.5 |
| Disallow shout functionalities for authenticated users | Desactivar la funcionalidad que se había implementado por error | Pablo Colmenero | 26/4/21 | 30/4/21 | 0.5 |
| Disallow listing unfinished tasks for authenticated users | Descactivar la funcionalidad, la cual se implementó por error | Pablo Colmenero | 26/4/21 | 30/4/21 | 0.5 |
| SpamThreshold entity, with update functionality | Crear la entidad SpamThreshold e implementar la funcionalidad de actualizar | Pablo Colmenero | 26/4/21 | 30/4/21 | 2 |
| Shout spam validation | Implementar la validación de si en un shout hay palabras spam | Pablo Colmenero | 26/4/21 | 30/4/21 | 1 |
| Task spam validation | Implementar la validación de si en una tarea hay palabras spam | Pablo Colmenero | 26/4/21 | 30/4/21 | 1 |
| Workplan spam validation | Implementar la validación de si en un workplan hay palabras spam | Pablo Colmenero | 26/4/21 | CONGELADA | 1 |
| Update budget report | Actualizar el Budget report | Guillermo López | 26/4/21 | 4/5/21 | 0.5 |
| Check validations | Comprobar que funcionn todas las validaciones | José Manuel Bejarano | 26/4/21 | 2/5/21 | 1 |
| Increase number of database entries | Crear nuevas entradas en la base de datos en sample-data | Isabel Arrans | 26/4/21 | 2/5/21 | 0.5 |
| Making sure that no unwanted controller is available | Borrar todo el código que sobra del proyecto | Francisco Javier Beltrán | 27/4/21 | 2/5/21 | 2.5 |
| Improve spam detection algorithm | Mejorar el algoritmo de detección de palabras spam | Matthew Bwye | 30/4/21 | 2/5/21 | 1 |
| Update framework | Incluir la última actualización del framework en el proyecto | Matthew Bwye | 30/4/21 | 2/5/21 | 1.5 |
| Deploy on Clevercloud | Desplegar la aplicación | Guillermo López, Pablo Colmenero | 30/4/21 | 4/5/21 | 4 |
| Correct workload validations | Corregir las validaciones de workload | Pablo Colmenero | 3/5/21 | 4/5/21 | 1 |
| Update UML | Actualizar el modelo conceptual | José Manuel Bejarano | 3/5/21 | 4/5/21 | 0.5 |
| Order tables according to the requirements | Implementar el orden por defecto de las tablas según los requisitos del proyecto | Isabel Arrans | 3/5/21 | 4/5/21 | 2.5 |
| [Hide buttons when they're unneeded](https://github.com/Supremaciu/G98-DP2/issues/214) | Ocultar botones de funcionalidades que no puede ejecutar el usuario | Guillermo López | 3/5/21 | 4/5/21 | 0.5 |
| [Making sure the dashboard is fine](https://github.com/Supremaciu/G98-DP2/issues/215) | Comprobar que el dashboard esté bien | Francisco Javier Beltrán | 3/5/21 | 4/5/21 | 0.5 |